
[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Miłakowo, dnia 07.02.2013r.
RGT.ZP.271.1/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

na zadanie pn.:

 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ulicy: Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni”.

Zatwierdzam:  

ZAWAWIAJĄCY:  

Nazwa Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie

REGON:


510974227


NIP: 



741-18-45-518

Miejscowość

            14-310 Miłakowo

Adres:


ul. Przemysłowa 8

Adres e-mail:
            mpgk.milakowo@op.pl
Telefon                                  (89) 758-74-55

Fax                                        (89) 758-74-55

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1500

Rozdział I. Informacje wprowadzające

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na: Budowę kanalizacji sanitarnej                  i deszczowej w Miłakowie przy ulicy: Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) - zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

3. Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Wszystkie załączniki niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.

5. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. W niniejszym postępowaniu będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23  ustawy. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy składają dokument  ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo  powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować  zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich wspólników o ich wspólnym występowaniu                              w postępowaniu. Zaleca się by pełnomocnictwo wymieniało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się  o udzielenie zamówienia.

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45.00.00.00-7 - roboty budowlane

45.23.24.40-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.24.10-9 - roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowej

45.23.11.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ulicy: Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni”.

Uwaga:

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w ul. Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja i Prusa, z wyłączeniem odcinka kanalizacji sanitarnej             w ul. Chopina od Studni S90 do Sistn.2. - włączenie w ul. Włodyki. Ponadto zadane  obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej wraz z wlotem W1. Pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej wyłączone są z przedmiotu zamówienia. Z przedmiotu zamówienia wyłączona jest także budowa nawierzchni. Zadanie obejmuje jedynie odtworzenie nawierzchni. 

Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: kanały sanitarne o średnicy Dn  200 mm z rur PP-b klasy SN8 o całkowitej długości około 1738 m;

1) Odcinki sieci kanalizacyjnej do granicy posesji o średnicy Dn 160 z rur PCV                           o całkowitej długości około 282,5m;

2) Kanalizacja sanitarna tłoczna: rurociągi o średnicy Dn  63 i 90 mm z rur PE-HD SDR11 o całkowitej długości około 380 m;

3) Kanalizacja deszczowa: kanały deszczowe o średnicy Dn od 200 do 400 mm, z rur PVC klasy S i klasy N, o całkowitej długości około 887 m;

4) wpusty deszczowe uliczne wraz z przykanalikami o średnicy 160 mm, około 21 szt.;

5) Główne przepompownie ścieków – podziemne w formie studni z polimerobetonu,                 2 szt.;

6) Urządzenia podczyszczające wody opadowe o przepustowości nominalnej minimum  30 dm3/s;

7) Przebudowa kolizji z siecią telekomunikacyjną;

8) Odtworzenie nawierzchni;

9) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

10) Naprawa i uporządkowanie terenu. 
3. Przedmiot zamówienia – roboty budowlane zostały szczegółowo określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, z aktualną i posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, z zasadami doświadczenia zawodowego, z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z zasadami doświadczenia zawodowego.

5. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi integralną część specyfikacji, z zastrzeżeniem, że wszystkie nazwy materiałów lub produktów, podane znaki towarowe lub pochodzenie, mają na celu określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów lub produktów. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, produktów i urządzeń równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia w każdym czasie Zamawiającemu, iż oferowane materiały i urządzenia są równoważne z projektowanymi. W przypadku składania oferty, w której wykonawca oferuje materiały i urządzenia równoważne, do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów i urządzeń równoważnych, wraz z dokumentami potwierdzającymi w sposób jednoznaczny ich równoważność. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń                           i materiałów przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca                        i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym przez Zamawiającego                       w SIWZ.

6. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej, obsługi archeologicznej, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz uiszczenia wszelkich związanych z tymi formalnościami opłat, wykonania na swój koszt wszystkich badań                 i prób, wykonania inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., przywrócenia terenu                       i nawierzchni do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wynik inspekcji kamerą rurociągów nagrany na płycie CD – w terminie co najmniej               7 dni przed planowanym terminem odbioru ostatecznego robót budowlanych. 

7. Dodatkowe informacje Zamawiającego:

· Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami ochrony ppoż. i bhp.

· Urządzenia i materiały, stosowane w realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

Rozdział III Składanie ofert częściowych i wariantowych, umowa ramowa i aukcja elektroniczna

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia postępowania w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział IV Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

Rozdział V Termin wykonania zamówienia
Zamawiający ustalił terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy - realizację zadania należy rozpocząć od ulicy Dworcowej,

zakończenie: do dnia 30.09.2014 roku.
Rozdział VI Wymagania odnośnie gwarancji

Wykonawca udzieli zamawiającemu pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze od 36 do 60 miesięcy. W terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny (wzór załączony jest do umowy).

Rozdział VII Płatności – zgodnie z projektem umowy

Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz braku obowiązku posiadania szczególnych uprawnień przez wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie nałożonych przez przepisy prawa Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia i oceny tego warunku.

2. Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej trzech robót budowlanych, każda polegająca na wybudowaniu co najmniej 1000 mb kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.  

3. Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponować osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

3.1. Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy 

– mający doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 2 kontraktami/realizacjami umów (jako kierownik kontraktu lub równoważne stanowisko takie jak: Kierownik Projektu, Kierownik Zespołu Inżyniera, Przedstawiciel Inżyniera, Inżynier Rezydent, Kierownik Zespołu Budów, itp.) na roboty budowlane, każdy polegający na wybudowaniu co najmniej 1000 mb kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.  

3.2.  Kierownik Budowy 

- mający doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy w co najmniej dwóch robotach budowlanych, każda polegająca na wybudowaniu co najmniej 1000 mb kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.  

- posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.3. Kierownik robót drogowych 

- mający doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, 

- posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

3.4. Kierownik robót elektrycznych 

- mający doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej,

- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3.5. Kierownik robót telekomunikacyjnych  

- mający doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej,

- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej.

Uwaga:

Wymienione w punkcie 3 osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie                   i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy robót danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, hydrogeolog, geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę jednocześnie funkcji więcej niż jednego Członka Zespołu. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.  

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.  

5. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte                           w dokumentach  i oświadczeniach, jakie Wykonawca załączy do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24  ust. 1 ustawy Pzp. Warunek ten musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

Rozdział IX Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy                   w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć:


1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 6 do SIWZ;

2) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (oświadczenie składają tylko Wykonawcy będący osobami fizycznymi) – zał. nr 7 do SIWZ;

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa każdy z wykonawców oddzielnie.

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                               w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ; 

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie                         z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 3 do SIWZ;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                                    w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                      z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 4 do SIWZ; 

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zał. nr 5 do SIWZ; 

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż                 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału                          w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, składa co najmniej jeden wykonawca albo wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału                              w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 1. 

5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału                              w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3 – 5 przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                    i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia                                w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania termin składania ofert.

Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: mpgk.milakowo@op.pl 
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian                        w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na nr faksu Zamawiającego  89 758-74-55.

6. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/ oraz w Biurze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

· Krzysztof Sawicki – Prezes  MPGK Sp. z o. o. Tel. 89 758 74 55 

- w godzinach 700- 1500.

· Michał Markuszewski – Kierownik Techniczny MPGK Sp. z o.o. - tel. 89 758 74 55 - w godzinach 700- 1500.

· Marcin Jakimowski – Główny Księgowy MPGK Sp. z o.o. Tel. 89 758 74 55 
- w godzinach 700- 1500.
8. Informacji dotyczących przedmiotowego postępowania udziela się w dni robocze – od poniedziałku do piątku, godzinach 7:00 – 15:00.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie

Miejscowość

            14-310 Miłakowo

Adres:


ul. Przemysłowa 8

Adres e-mail:
            mpgk.milakowo@op.pl
Telefon                            
(89) 758-74-55

Rozdział XI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące przedmiotu umowy dokonywane będą w PLN.

Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości                93 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie                            4 niniejszego rozdziału,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275,  z późn. zm.).

4. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Warmiński Bank Spółdzielczy O / Miłakowo 

nr konta: 02 8857 1038 3003 0300 1065 0006
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Budowa kanalizacji sanitarnej                            i deszczowej w Miłakowie przy ulicy: Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni”.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku przed terminem składania ofert.

6.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. b)- e)  muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

c) kwotę gwarancji lub poręczenia,

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 

g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium,

h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się               o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości                         i wymaganym terminie.

8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

10. Zamawiający, zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy                            w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń,                 o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to                     z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział XIII. Termin związania ofertą

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi                           w specyfikacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, oprócz oryginału lub kserokopii tych dokumentów, do oferty należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

4. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 

5. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji;

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX specyfikacji;

c) wypełnione szczegółowo kosztorysy ofertowe;

d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

e)  kopie dowodu wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą.

6. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - przy zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji poprzez złożenie podpisu na kserokopii dokumentu. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli                     z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                                               z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.: z odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

9. Wykonawca może załączyć inne dokumenty, niż wymagane przez Zamawiającego, nie stanowiące części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

10. Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                 w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), poprzez wskazanie, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Muszą one być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".

11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty – pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie                      o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 

Koperty oznaczone „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Koperty oznaczone „wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

12. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

13. Opakowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone napisem: „OFERTA – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ulicy: Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Nie otwierać przed dniem 28.02.2013r. przed godz. 1100
- Opakowanie należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy;

- Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować następująco:

Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
pok. 13 - Sekretariat

- W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

14. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom.

15. Wykonawca w ofercie podaje również termin wykonania zamówienia i okres gwarancji.

Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2013 r. do godz. 1000  na adres:

Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo

pok. 13 - Sekretariat

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 28 lutego 2013 r. o godz. 1100 

Urząd Miejski w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

pok. 25 - Sala Narad

Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości: nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informację dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności oraz okresu udzielonej gwarancji zawartej w formularzu ofertowym.

Rozdział XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do specyfikacji. Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorze.

2. Cena musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń                        w walutach obcych. 

4. W trakcie wykonywania zamówienia publicznego Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny.   

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  i musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT i innymi elementami cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie, za wyjątkiem zmniejszenia wynagrodzenia. Wykonawca winien skalkulować cenę          w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów.

5. Podstawą skalkulowania ceny za wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawców                    w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót udostępnione przez Zamawiającego należy traktować wyłącznie jako materiał informacyjny i orientacyjny, który nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do określenia ceny oferty. Podstawą wyliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar według własnego uznania i na własne ryzyko dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia obejmującej roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dalej „ST”). W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz                    w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca winien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Przy braku zapytań ze strony Wykonawcy Zamawiający uznaje, iż Wykonawca określając cenę oferty przewidział wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, a dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia jest kompletna z punktu widzenia określenia ceny oferty                   i przyszłego wykonania robót budowlanych.

6. Do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy (uwzględniający zapisy powyższego ust. 5).

W kosztorysie ofertowym na pierwszej stronie należy podać dane wyjściowe do kosztorysowania (R, Z, Kz, Kp) oraz załączyć wykaz materiałów i sprzętu. Ceny jednostkowe netto powinny zawierać wszystkie narzuty. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy i informacyjny. W przypadku zauważenia przez Wykonawcę rozbieżności w zakresie robót lub materiałów w poszczególnych elementach dokumentacji projektowej i ST, Wykonawca przed określeniem ceny winien zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego w celu jednoznacznego określenia zakresu robót lub użytych materiałów, aby przyjąć prawidłowy koszt zamówienia. Nie złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ                    w terminie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych przez Wykonawcę oznacza,               iż Wykonawca w cenie oferty uwzględnił wszelkie niezbędne koszty, a ewentualne rozbieżności we wskazanych powyżej dokumentach są nieistotne i pozostają w ocenie Wykonawcy bez wpływu na oferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy nie stanowi treści oferty i nie będzie podlegał weryfikacji. Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe                     z tytułu pominięcia w kosztorysie ofertowym poszczególnych elementów robót,                               a Zamawiający uznaje, iż pominięte elementy robót lub wyposażenia zostały wliczone                     w ryczałtową cenę ofertową, a koszty ich wykonania lub dostawy i montażu uwzględnione zostały w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy stanowić będzie pomocniczą podstawę do rozliczenia wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy.

8. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia (także kompleksową obsługę geodezyjną i archeologiczną, zajęcie pasa drogowego i projekty organizacji ruchu). 

9. Cena musi zawierać również koszt wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych,                  w tym między innymi:

1) Koszt organizacji zaplecza budowy, łącznie z kosztem doprowadzenia energii, wody i opłaty za energię elektryczną i wodę oraz koszt zabezpieczeń wynikających z BHP i p.poż., koszt robót rozbiórkowych oraz koszty związane z wszelkimi pracami porządkowymi dotyczącymi zakończenia przedmiotu zamówienia,

2) Koszt przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

3)  Koszt wywozu ziemi i odpadów oraz ich utylizację, itp.,

4)  Inne koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie ofertowej.

10.  Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11. Wszelkie błędy powstałe przy odczytaniu dokumentacji projektowej, ST lub interpretacji tych dokumentów oraz wady powstałe na skutek niewłaściwego obliczenia ceny oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.

12.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

13. Zamawiający poprawi w  ofercie oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny tylko w przypadkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać ona będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy).

14. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie                        w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

          90% - cena;

10% - okres gwarancji.
2. Sposób oceniania ofert:

        za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium ceny oraz okresu gwarancji:

         LP = A + B, gdzie:  A = cena oferty, B = okres gwarancji                                                                                                                                                                                                                                  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 90,


Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (minimum 3 lata, maksymalnie do 5 lat) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 10.
         Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru przedstawionego w punkcie 3.

3. Sposób klasyfikacji ofert:

                       najniższa cena ofertowa brutto

         Cena = ------------------------------------------- x 90 pkt. 

                       cena oferty badanej brutto

                                                        okres gwarancji badanej oferty

         Gwarancja = --------------------------------------------------------------------- x 10 pkt. 

                                  najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

4. Oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i nie będzie podlegała odrzuceniu.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innego kryterium oceny ofert (okresu gwarancji), Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Rozdział XVIII. Warunki umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku:

1) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

2) okoliczności niezależnych od stron uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie, a w szczególności:

a) wystąpienie warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób                     i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

b) wystąpienie klęski żywiołowej, 

c) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

d) zmiana zakresu robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego – o okres niezbędny do realizacji ww. prac;

3)
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ST spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem                               z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie się nowszej technologii zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub ST, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3.   Zmiana umowy może również nastąpić: 

a) W przypadku ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych                       o niższej wartości niż przewidywana w dokumentacji projektowej, ST  i w ofercie – wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może być zmniejszona.

b) gdy zmiany będą korzystne dla zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

4. W przedstawionych  w ust. 2 pkt 2 przypadkach wystąpienia  opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, co będzie musiało być udokumentowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
5. Zmiana  postanowień niniejszej w umowy, na warunkach wyżej określonych, może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  w formie aneksu do umowy,                       z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Rozdział XIX. Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykona przy pomocy podwykonawców i przyjmie wobec nich funkcję koordynatora. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania                  w treści oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz  z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub projekcie. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, oznacza to, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy                         z podwykonawcą. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności.    

Rozdział XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych               w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Warmiński Bank Spółdzielczy O / Miłakowo 

nr konta: 02 8857 1038 3003 0300 1065 0006
z podaniem tytułu: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej     w Miłakowie”.  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie  zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego, w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął  w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

9. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego), na cały okres gwarancji jakości i rękojmi. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego                        w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy                w toku postępowania (art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo opisane w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 180 powołanej ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej                    z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w ust. 8, odwołanie nie przysługuje, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Rozdział XXII. Odpowiedzialność karna Wykonawcy za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Wykonawca, który składa nieprawdzie oświadczenia podlega karze zgodnie z art. 297 ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553):

„Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności                    o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Rozdział XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru ofert.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z jej uzasadnieniem, oraz nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                           i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa                   w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację,  o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w rozdziale XX niniejszej specyfikacji.

5. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane                  w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,                  z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i na warunkach określonych we wzorze umowy (zał. Nr 8 do SIWZ).

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                 w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

9. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

10. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

11. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się                           o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Rozdział XXIV. Inne informacje

1. Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

2. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. 

Koszty związane z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Specyfikację 

zatwierdził:

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty, 

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik Nr 3 – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych, 

Załącznik Nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia dotyczącego osób, które będą uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia, 

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

Załącznik Nr 7 – wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

Załącznik Nr 8 –  wzór umowy, 

Załącznik Nr 9 – dokumentacja projektowa,

Załącznik Nr 10 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Załącznik Nr 11 – przedmiary robót, 

Załącznik Nr 12 – decyzja o pozwoleniu na budowę i jej zmiany,
Załącznik Nr 13 – decyzja środowiskowa.
