UMOWA NR ……..

zawarta w dniu ……………. w Miłakowie pomiędzy

Gminą Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, REGON: 510743692 zwanym dalej w tekście „zamawiającym”,

reprezentowanym przez Burmistrza Miłakowa: Aleksandra Gawryluka

z kontrasygnatą Skarbnika: Anny Maśnik

a

………………………………………………………………………………………………… w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  na odcinku Stolno – Miłakowo obejmującej miejscowości: Głodówko oraz Polkajny”

zwanej dalej jako: „Przedmiot umowy”.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz                       z podkładem geodezyjnym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Stolno do miasta Miłakowo, obejmującej miejscowości: Głodówko oraz Polkajny wraz z siecią i przyłączami w tych miejscowościach.

- Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- opracowanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej,

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, niezbędnych do opracowania dokumentacji,

- opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego (obejmującego wszystkie wymagane branże), zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2002,poz. 2072) w tym informacja BIOZ, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót,

- uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte                        w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów,

- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone                             w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych,

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie                                 z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389),

- Przed przystąpieniem do projektowania Zamawiający przewiduje ustalenie szczegółowego zakresu projektowanych sieci oraz oczekuje przedłożenia przez Wykonawcę ogólnej koncepcji.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie.

- Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi.

- Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

- Wykonawca udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.

§ 2

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić do dnia ……………r.

- Termin wykonania Przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych               w §12.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązująca forma wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest ryczałt.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

brutto ……………………… zł (słownie złotych: ……………………………………)

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

- Wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 4

PŁATNOŚCI

- Wykonawca za wykonane usługi wystawi fakturę VAT.

- Strony postanawiają, że rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi za wykonane i zakończone etapy prac, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Częściowe finansowanie etapów prac projektowych następować będzie do wysokości 50% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w roku 2016, określonego w § 3 ust. 1, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę „Wykazu wykonanych prac” zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zapłata za pozostały zakres prac, tj. 50% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 nastąpi w roku 2017 po dokonaniu odbioru końcowego prac, w terminie do 30 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół częściowy odbioru wykonanych i zakończonych etapów prac projektowych potwierdzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzony tak jak w przypadku odbioru częściowego, sporządzony po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonanych prac projektowych.

- Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury i dostarczenia jej na adres Zamawiającego                  w ciągu 7 dni kalendarzowych, od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac.

- Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z terminem określonym w § 2.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowe materiały i ekspertyzy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, niebędącej w posiadaniu Zamawiającego.

- Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi                   w tym zakresie przepisami, normami, aktami prawnymi, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

- Dokumentacja zostanie opracowana przez projektanta w sposób pozwalający na realizację  zadania w całości, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych uzgodnień, badań, pomiarów, ekspertyz, opracowań itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji jakości na wady w wykonanym Przedmiocie umowy licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji.

- Gwarancja udzielana jest na piśmie i dotyczy odpowiedzialności wykonawcy za ukryte wady dokumentacji projektowej.

§ 6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi uwagi dotyczące rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania od Wykonawcy.

- Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązuje się do odebrania prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia i sporządzenia protokołu odbioru.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie : ………………………………………………

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie : ……………………………………………

- Zmiana osoby będącej przedstawicielem Zamawiającego nie powoduje zmiany niniejszej umowy.

- Wykonawca może dokonać zmiany przedstawiciela Wykonawcy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego koordynatora w przypadku zaistnienia jednej okoliczności określonej w § 12.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić projektanta zgodnie z żądaniami Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 8

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych na polach eksploatacji obejmujących: utrwalanie, zwielokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, analogowymi i cyfrowymi, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, za pomocą Internetu i innych sieci komputerowych, publiczne wykonanie i odtworzenie, wystawienie, najem, dzierżawa, użyczenie, prawo do zastosowania opracowania do wielu budów oraz dokonywanie przeróbek i zmian opracowania lub jego części, włączenie jego części lub całości do innych opracowań, a także tworzenie utworów zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 666 z późn. zm.).

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą odbioru opracowania bez wad i usterek.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1,

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, zgodnie z terminami określonymi w § 11 ust. 5,

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego po upływie terminu na usuniecie wad,

- 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.), stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia,

- w razie gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia.

- W przypadku 30-dniowego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wówczas do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach gdy Wykonawca w sposób nienależyty realizuje swoje obowiązki i naraża tym Zamawiającego na straty. Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu powyższego zdarzenia .

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania oraz wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

§ 11

ODBIÓR

- Przedmiot umowy należy przekazać protokołem przekazania wraz z oświadczeniem o kompletności oraz wykonaniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w farmie papierowej w następującej liczbie egzemplarzy:

- projekt budowlany – 4 egz.;

- opinie i ekspertyzy – 2 egz.;

- kosztorys inwestorski – 2 egz.;

- przedmiar robót – po 2 egz.;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- Całość opracowania zostanie przekazana również w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach (na płycie CD) w niżej określonych formach:

- rysunki, jako pliki w formacie (*.pdf) i edytowalnych (*.dwg zapis do wersji AC2004)

- teksty, jako pliki w formacie (*.pdf) i edytowalnych (*.doc Word 97)

- kosztorysy i przedmiary, jako pliki programu „Norma 3” oraz *ath i *.pdf .

- Strony postanawiają, że miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz oświadczenia o kompletności, o którym mowa w § 5 ust. 5, potwierdza jej przyjęcie w protokole odbioru końcowego lub zwracają ją Wykonawcy do uzupełnienia.

- W przypadku zwrotu przedmiotu umowy do uzupełnienia, zastosowanie ma § 9 ust. 1, o ile uzupełnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni.

§ 12

ZMIANY W UMOWIE

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące:

- terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany t.j.: konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych lub uzgodnień z sąsiednimi wspólnotami mieszkaniowymi, wydania przez instytucie opiniujące warunków wymagających wejścia na działkę nie będące w zarządzie Burmistrza, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu określonego w § 2 ust.1,

- wstrzymanie realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy,

- w przypadku nieuzyskania wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron po dacie zawarcia Umowy t.j.: wydłużający się termin uzyskania: mapy do celów projektowych, warunków technicznych od gestorów mediów podziemnych na przebudowy i zabezpieczenie infrastruktury, pozytywnego protokołu z narady koordynacyjnych,

- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,

- osoby pełniącej funkcję projektantów w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

- niewykonania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,

- śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych,

- zmiana ta jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni przez ile trwały przyczyny, których mowa w ust. 2 pkt 1, przy czym wymagają one potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesuniecie terminu wykonania Przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust 1.

- Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust 2 pkt 1 wymaga sporządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922), dla których administratorem danych jest ………………………………………, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu.

§14

DYSPONOWANIE ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Zgodnie za złożoną ofertą, przy wykonywaniu Przedmiotu umowy, Wykonawca będzie/nie będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, określonych w pisemnym zobowiązaniu tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy mające związek z Przedmiotem umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

…………………………………..                                          ………………………………….